# **АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |
|  17.01.2019 | № |  31 |
| г. Новоалтайск |
|  |
| Об утверждении сводного отчета «Об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за 2018 год» |  |  |
|  |  |

В соответствии со статьей 4 Порядка формирования и использования средств муниципального дорожного фонда муниципального образования Первомайский район, утвержденного решением Первомайского районного Собрания депутатов от 30.10.2018 № 98 постановляю:

1. Утвердить прилагаемый сводный отчет «Об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за 2018 год».

2. Настоящее постановление направить в районное Собрание депутатов и контрольно – счетную палату Первомайского района.

3. Настоящее постановление разместить на официальном интернет-сайте www. perv-alt.ru администрации района.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

#### Глава района А.Е. Иванов

Евсеенкова Е.А.

2 23 46

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Первомайского района

 от 17.01.2019 № 31

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за 2018 год

Раздел 1.

Расходование средств муниципального дорожного фонда по направлениям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | № строки | За отчетный период, тыс.руб. |
| Остаток средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2017 | 00 | 1122,4 |
| Поступление средств за отчетный период – всего (сумма строк 02 – 04) | 01 | 31800,7 |
| в том числе на: |  |  |
|  акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 02 | 15558,3 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | 03 | 13476,5 |
|  налоговые и неналоговые поступления в бюджеты сельских поселений  | 04 | 2765,9 |
| Израсходовано средств (кассовое исполнение) за отчетный период – всего (сумма строк 06 – 13) | 05 | 31525,7 |
| в том числе на: |  |  |
|  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к муниципальной собственности и искусственных сооружений на них | 06 | 15606,5 |
|  проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к муниципальной собственности | 07 |  |
|  капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 08 |  |
|  оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними | 09 |  |
|  приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10 | 584,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | № строки | За отчетный период, тыс.руб. |
|  проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения <1> | 11 |  |
|  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к муниципальной собственности | 12 | 15335,2 |
|  иные мероприятия, направленные на улучшение технических характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них | 13 |  |
| Остаток средств муниципального дорожного фонда на отчетную дату (строки 00 + 01 - 02) | 14 | 1397,4 |

Раздел 2.

Результаты использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | № строки | Единица измерения | За отчетный период на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с формой статотчетности № 3-дг (мо) на начало периода | 01 | км | 909,4 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен капитальный ремонт | 02 | км |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен капитальный ремонт | 03 | % |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт <2> | 04 | км | 2,5 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт | 05 | % | 0,2749 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по проектированию | 06 | км |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, по проектированию | 07 | % |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | № строки | Единица измерения | За отчетный период на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по строительству | 08 |  км |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, по строительству | 09 | % |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по реконструкции | 10 | км |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, по реконструкции | 11 | % |  |
| Общая протяженность отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 12 | км |  |
| Доля протяженности отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 13 | % |  |
| Общая протяженность оформляемых в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14 | км |  |
| Общее количество приобретенной дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения <3> | 15 | шт | 40 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к муниципальной собственности по содержанию <4> | 16 | км | 4481,75 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к муниципальной собственности по содержанию | 17 | % | 492,82 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений, в части которых выполнены иные мероприятия, направленные на улучшение технических характеристик <5> | 18 | км |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | № строки | Единица измерения | За отчетный период на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений, в части которых выполнены иные мероприятия, направленные на улучшение технических характеристик | 19 | % |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с формой статотчетности № 3-дг (мо) на конец периода | 20 | км | 909,4 |

Раздел 3.

Аналитическая справка

<2>Берёзовский сельсовет 400 м2 – ремонт асфальтобетонного покрытия

 Санниковский сельсовет 1,4 км – капитальный ремонт улиц Советская, Луговая.

 Администрация района – капитальный ремонт дороги в с. Зудилово ул. Юбилейная и подъезд к ЦРБ А.Ф. Воробьёва с. Берёзовка (0,7км), подъезд к мосту с. Новочесноковка (0,4 км), капитальный ремонт моста (подготовительные работы, разборка существующего моста, земляные работы, дренирующая засыпка, укрепительные работы, затраты по перевозке, дорожная одежда, составление проектной документации). Общая сумма затрат 14654,7 тыс. рублей.

<3>Поставка и установка знаков, дорожных указателей в количестве 40 штук:

 Зудиловский сельсовет 1шт;

 Сорочелоговской сельсовет 1 шт;

 Боровихинский сельсовет 12 шт.

Крепление дорожных знаков в количестве 57 штук в Боровихинском сельсовете.

Администрация района - приобретение дорожных знаков 26 шт.

<4> Мероприятия, проводимые по содержанию автомобильных дорог:

1) Очистка дорог от снега общая протяженность данных работ составила всего **3585,2** км, в том числе по сельсоветам 1831,5км:

Акуловский сельсовет 161,8 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Берёзовский сельсовет 156 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Баюновоключевской сельсовет 124,2 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Бобровский сельсовет 80 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Боровихинский сельсовет 249,9 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Логовской сельсовет 364 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Рассказихинский сельсовет 105,5 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Санниковский сельсовет 364,4 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Сорочелоговской сельсовет 135,7 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

 Солнечный сельсовет 90,0 км по всему селу;

Администрация района 1753,7 км по населенным пунктам, сельсоветов не заключившими соглашения по передаче полномочий по дорожной деятельности, в том числе:

по Повалихинскому сельсовету 160,4 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

по Сибирскому сельсовету 248,4 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

по Жилинскому сельсовету 158,0 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

по Баюновоключевскому сельсовету 140,4 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

по Берёзовскому сельсовету п. Новый 85,3 км;

по Новоберезовскому сельсовету 34,4 км;

по Бобровскому сельсовету 324,8 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

по Северному сельсовету 84,0 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

по Зудиловскому сельсовету 224,0 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

по Журавлихинскому сельсовету 70,4 км;

по Первомайскому сельсовету 223,6 км.

2)Грейдирование дорог и ямочный ремонт, содержание дорог(окашивание обочин, чистка дорог, отсыпка шлаком, бутом, гранулятом, нанесение дорожной разметки) общая протяжённость данных работ составила **598,45 км**, в том числе:

 по Акуловскому сельсовету 15,2 км;

 по Баюновоключевсому сельсовету 34,2 км;

 по Берёзовскому сельсовету 194,5 км;

 по Бобровскому сельсовету 18,0км;

 по Боровихинскому сельсовету 35,5км;

 по Логовскому сельсовету 35,23км;

 по Рассказихинскому сельсовету 45,0 км;

 по Санниковскому сельсовету 219,6 км;

 по Солнечному сельсовету 0,48 км;

 по Сорочелоговскому сельсовету 1,6 км.

Березовский сельсовет – разметка пешеходной дорожки 2 шт.

Администрация района – **298,**1 **км** грейдирование грунтовых дорог на территории Бобровского, Жилинского, Журавлихинского, Повалихинского сельсоветов и обновление дорожной разметки на территории Первомайского района.

Оплата авансового платежа ООО «НТЦ «Дортех» за разработку ПОДД на территории Первомайского района (с. Зудилово, с. Бобровка, п. Сибирский, п. Северный, с. Акулово, с. Повалиха, с. Боровиха, с. Журавлиха,с. Новоберёзовка, с.Рассказиха, с. Сорочий Лог) в размере 463,1 тыс. рублей.

 Оплата кредиторской задолженности прошлых лет на сумму 3637,6 тыс. рублей.