# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 20.11.2020 |  | 313-р |
| --- | --- | --- |
| г. Новоалтайск |

В соответствии  с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1.Утвердить план обустройства пешеходных переходов расположенных на территории Первомайского района на 2021 год (прилагается).

2. Разместить данный план на официальном интернет-сайте (www.perv-alt.ru) администрации Первомайского района.

3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству Никулина А.А.

Первый заместитель главы

администрации района по

экономике,  земельно-имущественным

отношениям, труду и сельскому хозяйству                                Д. В. Шипунов

2

| №п/п | Наименование объекта | Виды работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Боровихинская СОШ» ул. Кооперативная, 12 | 1) Обеспечение освещения пешеходного перехода 2) Установка ограждения | II - III квартал 2021 года |
| 2. | МБОУ «Бобровская СОШ» ул. Ленина, 16 А | 1) Установка ограждения 2) Обеспечение освещения пешеходного перехода | II - III квартал 2021года |
| 3. | МКОУ «Жилинская СОШ» ул. Ленина,53 | 1) Обновление дорожно-горизонтальной разметки 1.14.1 ПДД на бело-желтом фоне с надписями «Дети» на белом фоне | II - III квартал 2021года |
| 4. | МБОУ «Зудиловская СОШ» ул. Школьная, 53 | 1) Установка ограждения 2) Установка светофора Т7 3) Обустройство тротуара | II - III квартал 2021 года |
| 5. | МБОУ «Первомайская СОШ» ул. Молодежная, 35 | 1) Искусственная неровность; 2) Установка светофора Т7 3) Установка ограждения | II - III квартал 2021 года |
| 6. | МБОУ «Сибирская СОШ» ул. Молодежная, 6 | 1) Установка светофора Т7 2) Обустройство тротуара 3) Обеспечение освещения пешеходного перехода | III-IV квартал 2021 года |
| 7. | МБОУ «Повалихинская СОШ» ул. Школьная, 25 | 1) Установка светофора Т7 2) Установка ограждения | III-IV квартал 2021 года |
| 8. | МБОУ «Северная СОШ» ул. Школьная, 14 | 1) Установка ограждения 2) Обеспечение освещения пешеходного перехода | III-IV квартал 2021года |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Первомайского района

« 20  » ноября   2020   № 313-р

ПЛАН

на 2021 год по обустройству и приведению  пешеходных переходов в нормативное состояние на территории Первомайского района.