# **АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |
|  02.10.2020 | № | 1178 |
| г. Новоалтайск |
|  |
| Об утверждении отчета «О бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 9 месяцев 2020 года» |  |  |
|  |  |

В соответствии с пп.1 п.4 ст.19 решения Первомайского районного Собрания депутатов от 27.06.2017 № 45 «Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в Первомайском районе» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый отчет «О бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 9 месяцев 2020 года».

2. Направить данное постановление в Первомайское районное Собрание депутатов.

#### Первый заместитель главы администрации

#### района по экономике, земельно – имущественным

#### отношениям, труду и сельскому хозяйству Д.В. Шипунов

Евсеенкова Е.А.

2 23 46

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Первомайского района

 от 02.10.2020 № 1178

ОТЧЕТ

 о бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 9 месяцев 2020 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План на 2020 год  | Исполнено на 01.10.2020 | % испол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Газификация территории Баюновоключевского сельсовета  | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Газификация территории Березовского сельсовета  | 83,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Газификация территории Зудиловского сельсовета  | 677,0 | 492,9 | 72,8 |
| 4 | Газификация территории Первомайского сельсовета  | 256,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Газификация территории Санниковского сельсовета  | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Газификация территории Сибирского сельсовета  | 471,7 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Реконструкция газовой котельной с. Акулово | 4 546,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Погашение задолженности прошлых лет | 3 625,6 | 3 625,6 | 100,0 |
| **ВСЕГО** | **9 964,1** | **4 118,5** | **41,3** |