Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению

в Первомайском районе Алтайского края по состоянию на 01.06.2019 года

| № | Вид экономической деятельности | Наименование проекта | Инициатор проекта | Общая стоимость реализации тыс. руб. | Сроки реализации проекта | Проект заявлен впервые (да/нет) | Освоено средств в стоимостном выражении | План финансирования в 2019 году | Создание рабочих мест | Стадия реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего за период реализации | За отчетный период |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | обрабатывающие производства | Строительство завода по производству древесностружечных плит | ИП Алимов М.С. | 630 000 | 2010-2020 | нет | 493 000 | 0 | 15 000,0 | 12 | 107 | Земельный участок в долгосрочной аренде. Построена подготовительная площадка, начато строительство железнодорожного тупика. Приобретены строительные материалы, произведен частичный монтаж оборудования. Проложены коммуникации: газ, водопровод, канализация. Введен в эксплуатацию 3-х секционный жилой дом. Введены объекты газоснабжения, котельная. Источник финансирования - собственные средства. |
| 2 | обрабатывающие производства | Строительство цеха по производству растительного масла | ООО "Вема-маркет" | 35 000 | 2014-2030 | да | 26 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | 3 | 35 | Оформлен земельный участок в долгосрочную аренду. Проектная документация готова и согласована, и получены тех.условия на электроснабжение. Денежные средства на строительство найдены. Источник финансирования - собственные и заемные средства. Установлена КТП, опоры ЛЭП. Построено административное здание, построено производственное здание. Устроено 3 сторожа. Веден в эксплуатацию. |
| 3 | жилищное строительство | территориальный комплекс жилищного строительства - микрорайон "Рощино" | ООО "УК "Лесное", ООО "Доминанта-Инвест". | 65 500 | 2013-2020 | да | 59 500,0 | 2 500,0 | 5 000,0 | 5 | 5 | За отчетный период построено 11 км газовых сетей, 2,1 км водопроводных сетей, 2,1 км дорог. Создано 5 временных сезонных рабочих мест. Сданы в эксплуатацию линии электропередач. Источник финансирования - собственные средства, решается вопрос по кредитованию в ОАО "Сбербанк России" |
| 4 | туризм | строительство базы отдыха "Берендей" | ООО "Уралсибалтай" | 120 000 | 2013-2030 | да | 58 800,0 | 0 | 0 | 15 | 40 | Построен банный комплекс, обустроен водоем. Начато строительство административно-развлекательного комплекса. Введено в эксплуатацию кафе. Источник финансирования - собственные средства. Процедура банкротства. |