# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.02.2015 | № | 195 |
| --- | --- | --- |
| г. Новоалтайск |
| Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2015 года на территории Первомайского района |  |  |

На основании  Федеральных законов от 21.12.1994  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1998 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»,  в  соответствии  с  законом  Алтайского  края  от  17.03.1998 №15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  в целях подготовки и выполнения мероприятий по подготовке к пропуску паводковых и склоновых вод в 2015 году, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить «План основных мероприятий по подготовке к пропуску паводковых и склоновых вод в 2015 году» (прилагается).

- Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям предприятий, организаций, учреждений до 01.03.2015:

- определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, наиболее уязвимые участки, влияющие на жизнедеятельность объектов и безопасность населения;

-   определить и подготовить места на случай  эвакуации населения из затопляемых территорий, обеспечение их продовольствием, создание условий для временного их размещения;

- организовать работу по очистке русел рек, протекающих через населённые пункты, водозаборов, сливных колодцев и т. д. для беспрепятственного пропуска талых вод;

- учесть имеющиеся плавательные средства, принадлежащие организациям (независимо от формы собственности) и населению, привести их в готовность для использования;

-  принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного подтопления;

- обратить внимание на работу в охранной зоне газопровода, которая составляет 200 м от оси газопровода, все работы в охранной зоне должны производиться с предварительным уведомлением ОАО «Томсктрансгаз», ОАО «Газпром газораспределение г. Барнаул»;

- организовать выполнение мероприятий по герметизации действующих скважин, водопроводных колодцев в целях исключения попадания внешних вод в водопроводную сеть;

- принять необходимые меры по предотвращению попадания ядохимикатов с паводковыми стоками  в реки и водоемы;

- с 27.03.2015 запретить всевозможные переправы через водоемы пешком и на транспорте, а также подледный лов рыбы;

-  провести разъяснительную работу среди населения о необходимости страхования строений и имущества от стихийных бедствий;

- в случае необходимости, в установленном законом порядке, привлекать местное население для проведения работ по предупреждению и ликвидации стихийного бедствия.

- Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и хозяйств, независимо от формы собственности:

- до 27.03.2015 в целях организованного пропуска паводковых вод, произвести очистку водостоков, водопропускных труб на прилегающей и закрепленной территории от снега, бытового мусора;

- до 01.04.2015 подготовить спасательные команды для проведения эвакоспасательных мероприятий;

- на период паводка организовать работу по сохранности зданий, сооружений и других материальных ценностей.

- Предложить директору Белоярского филиала ФГУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» (Оськин А.А.) до 01.03.2015:

- разработать план по пропуску паводковых вод, план по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на ГТС и направить его для согласования в отдел по делам ГО и ЧС района;

- проверить и оформить актом состояние напорных откосов плотин, водосбросных и водозаборных сооружений, каналов, дамб, береговой зоны части водоёмов;

-  определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных аварийно-восстановительных работ, определить сроки приведения их в состояние готовности к действиям;

- организовать  наблюдение за уровнем воды в водоёмах района, а в период высокого её уровня информировать администрацию района через ЕДДС района;

- провести обследование технического состояния гидротехнических сооружений, расположенных на территории района, акты обследования о их состоянии, краткой характеристикой и указанием собственника эксплуатирующей организации, направить в отдел по делам ГО и ЧС администрации района.

- Предложить начальнику Новоалтайского участка ОАО «Газпром газораспределение г. Барнаул» (Леонов С.Г.):

5.1. Обеспечить обход объектов, находящихся в зоне затопления:

- переход через р. Чесноковка;

- внутрипоселковый газопровод среднего и низкого давления в с. Жилино;

- газопровод среднего и низкого давления с. Санниково;

- переход через р. Лосиха в с. Фирсово.

5.2.  Произвести очистку от снега и обеспечить отвод талых вод в ограждениях ПГБ, ШРП, задвижек.

- Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им.                          А.Ф. Воробьёва» (Белоцкая Н.И.):

- организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заражения кишечными инфекциями населения, попадающего в зоны подтопления;

- подготовить службу экстренной медицинской помощи и медицинские учреждения района для оказания помощи и приема пострадавших в период паводка;

- предусмотреть увеличение койко-мест на 20% для приема эваконаселения из населенных пунктов, подверженных подтоплению;

- подготовить расчет (согласно заявок глав сельсоветов) обеспечения населения лекарственными препаратами в пунктах эвакуации.

- Предложить начальнику Территориального отдела Территориального управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Новоалтайске, Косихинском,

Первомайском, Тальменском и Троицком районах (Тюрин А.Н.):

- обеспечить в паводковый период постоянный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории района в соответствии с действующим законодательством.

- Рекомендовать начальнику ОМВД России по Первомайскому району              (Бочарников М.М.):

- совместно с главами сельсоветов спланировать мероприятия по охране материальных ценностей и имущества населения, предприятий и организаций района, подверженных подтоплению;

- организовать поддержание правопорядка при проведении эвакуационных мероприятий.

- Рекомендовать начальнику линейно - технического цеха Первомайский район (Ревин К.М.) до 01.04.2015 г.:

- проверить наличие связи в населенных пунктах района, подвергающихся подтоплению и обеспечить поддержание с ними бесперебойной связи;

- предусмотреть организацию всесторонней связи с мест возможных чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить техническую возможность оповещения населения района об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации в период весеннего половодья.

- Рекомендовать Алтайской дистанции пути  им. И.К. Гусельникова                  (Логунов А.В.) в целях недопущения размыва железнодорожного полотна паводковыми водами согласовать схему взаимодействия с администрацией района и главами сельсоветов на территории, которых проложены железнодорожные пути.

- Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации района                      (Абаноков Р.К.) в срок до 01.03.2015:

- откорректировать план действий по предупреждению ЧС (паводковых явлений);

- определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, для проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ, определить сроки приведения их в состояние готовности к действиям;

- разработать памятки администрациям сельсоветов, организаций и населению о порядке действий в случае угрозы затопления, довести до каждого руководителя и жителей  населенных пунктов;

- организовать оценку и анализ паводковой обстановки.

- Главному редактору районной газеты «Первомайский вестник»  (Гулина Е.А.) совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района информировать население района через районную газету обо всех мероприятиях по подготовке и пропуску паводковых вод, потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период.

- Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации района (Волгушев А.В.):

- обеспечить первоочередное финансирование проводимых мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, из средств, предусмотренных бюджетом района.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Первомайский вестник» и разместить на официальном интернет-сайте администрации Первомайского  района: www.perv-alt.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации  района по архитектуре, жилищно-коммунальному и газовому    хозяйству    администрации    района (Лебедев С.И.).

Глава администрации района                                                                               А.В. Рубцов

Р.К. Абаноков

2 23 36

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Первомайского района от 09.02.2015 № 195

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пропуску паводковых

и склоновых вод  в 2015 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком | 27.03.15 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации района |
| 2 | Обследовать гидротехнические и водопропускные сооружения; произвести сколку льда у опор мостов, плотин, водосливов и ледорезов; очистить водопропускные трубы под дорогами; проверить линии электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного затопления, принять меры по их ремонту и дополнительному укреплению; обеспечить готовность дорог, мостов и мостовых переходов к пропуску транспортных средств в период весеннего половодья; предусмотреть необходимый запас материально-технических средств | до 01.04.15 | Администрации сельсоветов (по согласованию); Белоярский филиал ФГУ «Алтаймеливодхоз» (по согласованию) |
| 3 | Обеспечить готовность и бесперебойную работу подведомственных объектов и систем жизнеобеспечения, исключить в период весеннего половодья случаи отключения электроэнергии и газа на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах района | в течение всего периода половодья | Администрации сельсоветов (по согласованию); отдел по жилищно-коммунальному и газовому хозяйству администрации района |
| 4 | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод. Создать запасы химических реактивов для обеспечения надежной работы водопроводных сооружений. Осуществить ревизию запорной аппаратуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. Обеспечить сохранность жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами, безаварийную работу объектов ЖКХ в период ледохода и весеннего половодья | до 01.04.15 | Администрации сельсоветов (по согласованию); отдел по жилищно-коммунальному и газовому хозяйству администрации района |
| 5 | В искусственно созданных водоемах снизить уровень воды до минимальных объемов, разработать графики сброса воды из наиболее крупных водохранилищ. | март- апрель 2015 | Администрации сельсоветов (по согласованию); Белоярский филиал ФГУ «Алтаймеливодхоз» (по согласованию) |
| 6 | Определить и подготовить места на случай необходимости проведения эвакуации населения из затапливаемых территорий. Определить порядок эвакуации населения, создания условий временного проживания эвакуированных, снабжения населения продовольствием | до 01.04.15 | Комиссия по ЧС и ПБ; Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| 7 | Организовать подготовку медицинских учреждений в населенных пунктах подверженных подтоплениям, для оказания помощи пострадавшим при паводке. В учреждениях здравоохранения иметь необходимый резерв медикаментов | до 10.04.15 | КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» |
| 8 | Обеспечить постоянный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в населенных пунктах района в соответствии с действующим законодательством | в период паводка | КГБУ «Управление ветеринарии и государственно-ветеринарной службы Алтайского края по г. Новоалтайску и Первомайскому району» (по согласованию); Территориальный отдел Территориального управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах (по согласованию) |
| 9 | Подготовить к работе стационарные водомерные посты. Организовать круглосуточное дежурство с целью наблюдения за уровнем воды в районах, подверженных подтоплениям и заторным явлениям. | 10.04.15 | Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| 10 | Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно - восстановительных работ. | 01.04.15 | Администрации сельсоветов (по согласованию); отдел по делам ГО и ЧС администрации района. |
| 11 | Принять меры по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы края, обеспечить защиту сельскохозяйственных животных, соблюдение норм содержания скотомогильников в зонах подтопления (затопления). | 15.04.15 | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации района |
| 12 | Обеспечить своевременное информирование комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района об угрозе возникновения ЧС | в течение всего периода половодья | Администрации сельсоветов (по согласованию) |