# **АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 13.02.2017 | № | | | 202 |
| г. Новоалтайск | | | | |
|  | | | | |
| Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2017 года на территории Первомайского района | |  |  | |
|  | |  | | |

На основании Федеральных законов от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1998 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», в соответствии с законом Алтайского края от 17.03.1998 №15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях подготовки и выполнения мероприятий по подготовке к пропуску паводковых и склоновых вод в 2017 году, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить «План основных мероприятий по подготовке к пропуску паводковых и склоновых вод в 2017 году» (прилагается).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Первомайского района (прилагается).

3. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям организаций и учреждений района до 15.03.2017:

- уточнить и откорректировать возможные зоны подтопления и наиболее паводкоопасные участки на территории сельсоветов;

- в зоне прогнозируемого подтопления провести предварительный подворовый обход с целью определения количества проживающих жителей, в том числе детей, пенсионеров, инвалидов и лиц преклонного возраста;

- определить количество маломобильных групп населения (инвалиды, люди преклонного возраста, дети дошкольного возраста) для эвакуации которых требуется автотранспорт. Рассчитать количество необходимого автотранспорта;

- составить предварительные списки размещения эвакуируемого населения (пункты временного размещения, родственники, знакомые и т.д);

- определить порядок оповещения населения, попадающую в зону подтопления;

- проинструктировать под роспись с вручением памяток о мерах безопасности при паводке жителей, находящихся под угрозой паводка;

- довести до населения пути эвакуации, порядок перемещения (пеший или автомобильный) до места сбора;

- спланировать состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий;

- принять меры по укреплению имеющихся защитных сооружений;

- подготовить места на случай эвакуации населения из затопляемых территорий (МБОУ «Санниковская СОШ», МБОУ «Березовская СОШ», МБОУ «Бобровская СОШ», МБОУ «Повалихинская СОШ», резерв – Гостевой дом Иоанно – Кронштадского монастыря), обеспечить запас продовольствия, создать условия для временного его размещения;

- учесть имеющиеся плавательные средства, принадлежащие организациям (независимо от формы собственности) и населению, привести их в готовность для использования;

- организовать работу по очистке русел рек, протекающих через населённые пункты, водозаборов, сливных колодцев для беспрепятственного пропуска талых вод;

- обратить внимание на работу в охранной зоне газопровода, которая составляет 200 м от оси газопровода. Все работы в охранной зоне должны проводиться с предварительным уведомлением ОАО «Томсктрансгаз», ОАО «Газпром газораспределение г. Барнаул», ОАО «Алтайкрайгазсервис»;

- с 01.03.2016 запретить населению всевозможные переправы через водоемы, а также подледный лов рыбы на водных объектах протоки р. Обь, у с. Бобровка и Федуловская протока у с. Кислуха, Больше - Черемшанское водохранилище, Бешенское водохранилище, Логовское водохранилище, Первомайское водохранилище, Лосихинский гидроузел;

- провести инструкторско – методические занятия с председателями затапливаемых при паводке садоводств по вопросам учета количества населения, находящегося на территории садоводства и ее эвакуации (в первую очередь маломобильные группы населения) при подтоплении садоводства;

- в населенных пунктах, попадающих под подтопление на досках объявлений вывесить материал по действиям населения в период паводка, зоны подтопления с указанием конкретных домовладений в него входящих;

-провести разъяснительную работу среди населения о необходимости страхования строений и имущества от стихийных бедствий.

4. Рекомендовать операторам, оказывающих услуги ЖКХ на территории района:

- организовать выполнение мероприятий по изоляции действующих скважин, водопроводных колодцев в целях исключения попадания внешних вод в водопроводную сеть;

- произвести своевременную заготовку и доставку материалов и техники на объекты жизнеобеспечения на паводковый период;

- привести в полную готовность все откачивающие средства и устройства;

- принять меры обеспечивающие сохранность и надежную работу трансформаторных подстанций, электрических, тепловых и водопроводных сетей, котельных;

- до 15.03.2017 провести осмотр и выполнить необходимые работы в охранных зонах скважин и водозаборов, водоразборных колонок и смотровых колодцах.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и хозяйств, независимо от формы собственности:

- до 15.03.2017 в целях организованного пропуска паводковых вод, произвести очистку водостоков, водопропускных труб на прилегающей и закрепленной территории от снега, бытового мусора;

- до 01.04.2017 подготовить спасательные команды для проведения эвакоспасательных мероприятий;

- на период паводка организовать работу по сохранности зданий, сооружений и других материальных ценностей.

6. Предложить директору Белоярского филиала ФГУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» Оськину А.А. до 01.03.2017:

- разработать план по пропуску паводковых вод, план по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на ГТС и направить его для согласования в отдел по делам ГО и ЧС администрации Первомайского района;

- проверить и оформить актом состояние напорных откосов плотин, водосбросных и водозаборных сооружений, каналов, дамб, береговой зоны части водоёмов;

- определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных аварийно-восстановительных работ, определить сроки приведения их в состояние готовности к действиям;

- организовать наблюдение за уровнем воды в водоёмах района, а в период высокого её уровня информировать администрацию района через ЕДДС района;

- провести обследование технического состояния гидротехнических сооружений расположенных на территории района (Больше – Черемшанское, Бешенское, Логовское, Лосихинский гидроузел), акты обследования об их состоянии, краткой характеристикой и указанием собственника эксплуатирующей организации, направить в отдел по делам ГО и ЧС администрации района.

7. Предложить начальнику Новоалтайского участка ОАО «Газпром газораспределение г. Барнаул» Леонову С.Г.:

7.1. Обеспечить обход объектов, находящихся в зоне затопления:

- переход через р. Чесноковка;

- внутрипоселковый газопровод среднего и низкого давления в с. Жилино;

- газопровод среднего и низкого давления с. Санниково;

- переход через р. Лосиха в с. Фирсово.

7.2. Произвести очистку от снега и обеспечить отвод талых вод в ограждениях ПГБ, ШРП, задвижек.

8. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьёва» Бубновой Ж.В.:

- организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заражения кишечными инфекциями населения, попадающего в зоны подтопления;

- подготовить службу экстренной медицинской помощи и медицинские учреждения района для оказания помощи и приема пострадавших в период паводка;

- предусмотреть увеличение койко-мест на 20% для приема эваконаселения из населенных пунктов, подверженных подтоплению;

- подготовить расчет (согласно заявок глав сельсоветов) обеспечения населения лекарственными препаратами в пунктах эвакуации.

9. Предложить начальнику Территориального отдела в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах Управления Роспотребнадзора Алтайского края Тюрину А.И.:

- обеспечить в паводковый период постоянный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории района в соответствии с действующим законодательством.

10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Первомайскому району Алтайского края Бочарникову М.М.:

- совместно с главами сельсоветов спланировать мероприятия по охране материальных ценностей и имущества населения, предприятий и организаций района, подверженных подтоплению;

- организовать поддержание правопорядка при проведении эвакуационных мероприятий.

11. Рекомендовать начальнику линейно - технического цеха Первомайского района МЦТЭТ г. Новоалтайск Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Ревину К.М. до 01.04.2017 г.:

- проверить наличие связи в населенных пунктах района, подвергающихся подтоплению и обеспечить поддержание с ними бесперебойной связи;

- предусмотреть организацию всесторонней связи с мест возможных чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить техническую возможность оповещения населения района об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации в период весеннего половодья.

12. Рекомендовать начальнику ФЛ Алтайской дистанции пути им. И.К. Гусельникова Логунову А.В. в целях недопущения размыва железнодорожного полотна паводковыми водами согласовать схему взаимодействия с администрацией района и главами сельсоветов на территории, которых проложены железнодорожные пути.

13. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации района Абанокову Р.К. в срок до 01.03.2017:

- откорректировать план действий по предупреждению ЧС (паводковых явлений);

- определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, для проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ, определить сроки приведения их в состояние готовности к действиям;

- разработать памятки администрациям сельсоветов для населения о порядке действий в случае угрозы затопления и довести их жителей населенных пунктов попадающих в зону подтопления;

- организовать оценку и анализ паводковой обстановки.

14. Главному редактору районной газеты «Первомайский вестник» Гулиной Е.А. совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района информировать население района через районную газету о мероприятиях по подготовке и пропуску паводковых вод, потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период.

15. Председателю комитету администрации по финансам, налоговой и кредитной политике района Евсеенковой Е.А.:

- обеспечить первоочередное финансирование проводимых мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, из средств, предусмотренных бюджетом района.

16. Признать утратившим силу постановление администрации района от 03.02.2016 №120.

17. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Первомайский вестник» и разместить на официальном интернет-сайте администрации Первомайского района [www.perv-alt.ru](http://www.perv-alt.ru).

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам – начальника отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями Гаврилова В.В.

#### Глава администрации района А.В. Рубцов

Абаноков Р.К.

2 23 36

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Первомайского района  от 13.02.2017 № 202 |

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пропуску паводковых

и склоновых вод в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за вы­полнение | Срок  выполнен. |
| 1 | Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком | Начальник отдела ГО и ЧС администрации района | 03.02.17 |
| 2 | Провести плановое заседание КЧС и ПБ района: «Анализ весенне-паводковой обстановки на территории района в 2017 году и принятие мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций в период паводка» | Председатель  КЧС и ПБ района | 10.02.17 |
| 3 | Обследовать гидротехнические и водопропуск­ные сооружения; произвести сколку льда у опор мостов, плотин, водосливов и ледорезов; очи­стить водопропускные трубы под дорогами; проверить линии электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного подтопления, принять меры по их ремонту и дополнитель­ному укреплению; обеспечить готовность до­рог, мостов и мостовых переходов к пропуску транспортных средств в период весеннего по­ловодья; предусмотреть необходимый запас ма­териально-технических средств | Главы сельсоветов, Белоярский  филиал ФГУ Управления «Алтай­мелиоводхоз» (по согла­сованию).  Первомайский РЭС филиала ООО МРСК «Сибири» - ОАО «Алтайэнерго» (по согласованию),  Филиал «Первомайский» ГУП ДХАК «Северо-Восточное ДСУ»  (по согласованию) | до 20.03.17 |
| 4 | Организовать выполнение мероприятий по очи­стке дорог, подъездных путей в населенных пунктах к объектам социальной сферы, комму­нального хозяйства, скважинам, эл. подстан­циям, объектам газоснабжения, торговли, мед­учреждениям | Главы сельсоветов, Филиал «Первомайский» ГУП ДХАК «Северо-Восточное ДСУ» (по согласованию), операторы ЖКХ | до 28.03.17 |
| 5 | Подготовить технику, выделяемую для привле­чения к работам по очистке дорог и ликвидации ЧС | Главы сельсоветов, Филиал «Первомайский» ГУП ДХАК «Северо-Восточное ДСУ» (по согласованию),  операторы ЖКХ | до 15.03.17 |
| 6 | Организовать контроль за работой филиала «Первомайский» ГУП ДХАК «Северо-Восточное ДСУ», ГУП ДХАК «Северо-Восточное ДСУ по расчистке закрепленных дорог, населенных пунктов, мостов и труб от талых вод и снега | Члены КЧС и ПБ,  руководители филиала «Первомайский» ГУП ДХАК «Северо-Восточное ДСУ», ГУП ДХАК «Северо-Восточное ДСУ, главы сельсоветов (по согласованию) | до 01.04.17 |
| 7 | Обеспечить готовность и бесперебойную работу подведомственных объектов и систем жизне­обеспечения, исключить в период весеннего по­ловодья случаи отключения электроэнергии и газа на объектах жилищно-коммунального хо­зяйства, социальной сферы и других объектах района | Главы сельсоветов (по согласо­ванию), Первомайский РЭС филиала ООО МРСК «Сибири» - ОАО «Алтайэнерго», Новоалтайский участок ОАО «Газпром газораспределение  г. Барнаул» | в течение всего пе­риода по­ловодья |
| 8 | Провести необходимые работы по герметиза­ции скважин, колодцев и отводу от них павод­ковых вод. Осуществить ревизию за­порной аппаратуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попа­дания внешних вод в водопроводные сети. Обеспечить сохранность жилого фонда, инже­нерно-технических коммуникаций при подтопле­нии паводковыми водами и безаварийную работу объектов ЖКХ в период ледохода и весеннего половодья | Главы сельсоветов (по согласо­ванию), операторы ЖКХ | 10.04.17 |
| 9 | В искусственно созданных водоемах снизить уровень воды до минимальных объемов, разра­ботать графики сброса воды из наиболее круп­ных водохранилищ | Белоярский филиал ФГУ Управления «Алтаймелиоводхоз» (по согласованию),  главы сельсоветов | март-апрель  2017 |
| 10 | Определить и подготовить места на случай не­обходимости проведения эвакуации населения из затапливаемых территорий. Определить по­рядок эвакуации населения, создания условий временного проживания эвакуированных и снабжения продовольствием | Комиссия по ЧС и ПБ района, главы сельсоветов | до 10.04.16 |
| 11 | Организовать подготовку медицинских учреж­дений в населенных пунктах подверженных подтоплениям, для оказания помощи постра­давшим при паводке. В учреждениях здраво­охранения иметь необходимый резерв медика­ментов | КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» | до 10.04.17 |
| 12 | Обеспечить постоянный контроль за выполне­нием санитарно-противоэпидемических меро­приятий в населенных пунктах района в соот­ветствии с действующим законодательством | КГБУ «Управление ветеринарии  государственной ветеринарной службы  Алтайского края по г.Новоалтайску по Первомай­скому району» (по согласованию).  Территориальный отдел в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах Управления Роспотребнадзора Алтайского края (по согласованию) | в период паводка |
| 13 | Подготовить к работе временные водомер­ные посты. Организовать круглосуточное де­журство с целью наблюдения за уровнем воды в районах, подверженных подтоплениям | Главы сельсоветов (Акулово, Рассказиха, Бобровка, Повалиха, Санниково) | 10.04.17 |
| 14 | Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприя­тий, проведения спасательных, аварийно-вос­становительных работ | Главы сельсоветов, отдел по делам ГО и ЧС администрации района, операторы ЖКХ | 10.04.17 |
| 15 | Принять меры по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы района, обеспечить защиту сельскохозяйственных животных, соблюдение норм содержания ско­томогильников в зонах подтопления | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администра­ции района, главы сельсоветов | 20.04.17 |
| 16 | Обеспечить своевременное информирование комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар­ной безопасности района об угрозе возникнове­ния ЧС | Главы сельсоветов | в течение всего пе­риода по­ловодья |
| 17 | Организовать контроль за завозом предметов первой необходимости в села: Но­воповалиха, Новоберезовка, Сосновка, Рассказиха, Нижняя Петровка, Новочесноковка,  п. Лесной, п. Костяки, в кото­рых прогнозируется временное нарушение автотранспортного сообщения | Служба торговли и пи­тания, главы сельсоветов | до 20.03.17 |
| 18 | Проведение разъяснительной работы среди на­селения о необходимости проведения работ по очистке от снега домов, погребов, фундаментов зданий и необходимости создания запасов (за­купки) продуктов | Главы сельсоветов, отдел ГО и ЧС администрации района | до 25.03.17 |
| 19 | Согласование с медицинской службой порядка оказания медицинской помощи населению при ликвида­ции ЧС в период паводка | КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева», отдел ГО и ЧС | до 15.03.17 |
| 20 | Согласование с отделом ОМВД России по Первомайскому району Алтайского края порядка организации охраны в местах ЧС, эвакуации, домов, зданий, остав­ленных при эвакуации | ОМВД России по Первомайскому району Алтайского края, отдел ГО и ЧС администрации района | до 15.03.17 |
| 21 | На период распутицы запретить проезд грузового транспорта по дорогам населенного пункта Разъезд Лосиха | Начальник ФЛ Алтайской дистанции пути им. И.К. Гусельникова |  |
| 22 | Заключить соглашения с ООО «Бобровский лесокомбинат и ГУП ДХАК «Северо – Восточное ДСУ» по выделению дорожно-строительной техники и плавающих средств для предотвращения и ликвидации последствия паводка | Начальник отдела ГО и ЧС администрации района | до 01.03.2017 |
| 23 | Внести изменения в распоряжение №381 от 20.12.2016 и дополнить в перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Первомайского района наименование мешки пропиленовые (ОКПД 2-22.22.12.000) с последующим проведением предварительного отбора поставщиков. | Отдел по экономики и социально – экономическому развитию администрации района |  |
| 24 | Оформить электронную пластиковую карту на получение бензина в количестве 1 тонны и дизельного топлива – 1 тонна с резервного фонда администрации района для предупреждения и ликвидации последствия паводка. | Председатель комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политике района |  |
| 25 | В связи с тем, что населенный пункт Бобровка, Рассказиха, Малая речка, находятся в зоне подтопления и расположены в лесном фонде рекомендовать филиалу ОАО «Крайэнерго» Новоалтайские МЭС создать энергоучасток на территории с. Бобровка. | Филиал ОАО «Крайэнерго» Новоалтайские МЭС,  начальник отдела ГО и ЧС администрации района |  |
| 26 | Информация населения через СМИ - газету «Первомайский вестник» и интернет – сайт администрации района, о складывающейся паводковой обстановке, правилах поведения при угрозе подтопления 2017 года | Редактор газеты «Первомайский вестник» | в течение месяца |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Первомайского района  от 13.02.2017№202 |

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Первомайского района

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |
| Гаврилов В.В. | Заместитель главы по социальным вопросам - начальник отдела молодежной политики и  взаимодействия с общественными организациями |
| Секретарь комиссии: |  |
| Абаноков Р.К. | Начальник отдела ГО и ЧС  администрации района |
| Члены комиссии: |  |
| Абашев Н.В. | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации района |
| Бондаренко Д.В. | Начальник Первомайского РЭС филиала ООО МРСК  «Сибири» - ОАО «Алтайэнерго» (по согласованию). |
| Бочарников М.М. | Начальник ОМВД России по Первомайскому району  ( по согласованию). |
| Бубнова Ж.В. | Главный врач КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» (по согласованию). |
| Горчаков В.С. | Начальник 29 ПЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю»  (по согласованию) |
| Гусарь А.А. | Начальник КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы  Алтайского края по г. Новоалтайску  по Первомай­скому району»  (по согласованию). |
| Зыбайло А.С. | Начальник филиала «Первомайский» ГУП ДХАК «Северо-Восточное ДСУ» (по согласованию). |
| Колобова С.И. | Начальник юридического отдела администрации района |
| Леонов С.Г. | Начальник Новоалтайского участка ОАО «Газпром газораспределение г.Барнаул» (по согласованию). |
| Лукьянчикова Н.В. | Заместитель главы администрации  района по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству |
| Оськин А.А. | Начальник Белоярского  филиала ФГУ Управления «Алтай­мелиоводхоз» ( по согласованию) |
| Рубцов Ю.В. | Начальник отдела жилищно-коммунального и газового хозяйства администрации района |
| Тюрин А.И. | Начальник Территориального отдела в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском  и Троицком районах Управления Роспотребнадзора Алтайского края  (по согласованию). |
| Главы сельсоветов Первомайского района территории, на которых произошло подтопление  ( по согласованию) |  |