УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Первомайского района  Алтайского края

от  25.11. 2011 № 2187

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Первомайского района на 2011-2013 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Первомайского района на 2011-2013 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Первомайского района на 2011-2013 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Решение №122 от 25.10.2011 года Первомайского районного Совета народных депутатов Алтайского края - Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации месного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Первомайский район Алтайского края |
| Разработчики Программы | Отдел по жилищно-коммунальному и газовому хозяйству администрации муниципального образования Первомайский район Алтайского края |
| Основная цель Программы | - обеспечение жителей района коммунальными услугами нормативного качества |
| Задачи Программы | - устойчивое обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - создание условий для привлечения инвестиций на предприятия жилищно-коммунального хозяйства; - оказание муниципальной поддержки по реконструкции, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры; - создание рыночно-ориентированной системы управления жилищно-коммунальным комплексом. |
| Основные целевые индикаторы Программы | - снижение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ за газ, уголь и потребленную электроэнергию, возникшую вследствие недополучения доходов в результате удорожания энергоресурсов и сокращения потребителей; - снижение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| Срок реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование мероприятий программы осуществляется в объеме 49112,9 тыс. рублей, в том числе: - в 2011 году: краевой бюджет – 19855,7 тыс. рублей районный бюджет -3814 тыс. рублей - в 2012 году: районный бюджет – 20443,2 тыс. рублей - в 2013 году: краевой бюджет – 5000 тыс. рублей |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | В результате выполнения мероприятий программы ожидается: - финансовое оздоровление ООО «Первомайский КПК»; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры за счет реконструкции действующих котельных и переводом отопления объектов бюджетных учреждений на котлы малой мощности; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации. |
| Исполнители основных мероприятий | Комитет по строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству администрации района. |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Общий контроль за исполнением и координацией программы осуществляет заместитель главы администрации района – председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству администрации района. |

Введение

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Первомайского района на 2011-2013 годы» (далее - Программа) предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения, а также модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Первомайский район Алтайского края.

Программа также направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, ликвидацию кредиторской задолженности предприятий ЖКХ за потребленные уголь, газ и электроэнергию.

# Характеристика проблемы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение  доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Первомайского района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, отсутствием конкурентной среды, большой степенью износа основных фондов. Стоимость основных фондов 63 млн. рублей, остаточная стоимость 10 млн. рублей.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость (более 85%);

- применение несоответствующего установленного тарифа к фактическим затратам  на производимую тепловую энергию (к примеру по теплоснабжению – 74,6% от фактического тарифа).

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы и в настоящий период  тарифной политики, которая не обеспечивает реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса для  модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формирует  стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Несоответствие процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики, и является причиной возникновения кредиторской задолженности предприятий коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является невысокое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 43 процентов произведенной тепловой энергии. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной поломки в зимний период.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла, из-за увеличения стоимости газа, угля и электроэнергии.

Финансовое состояние предприятий ЖКХ не позволяет проводить плановые и капитальные ремонты, осуществлять обновление и модернизацию основных фондов в необходимом объеме.

Сложное финансовое экономическое положение предприятий ЖКХ и тяжелые условия труда, наряду с низким уровнем оплаты, стали причиной оттока высококвалифицированных специалистов.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысить качество предоставления коммунальных услуг;

- снизить производственные издержки предприятий ЖКХ;

- улучшить экологическую ситуацию в районе.

Реализация программы позволит:

- привлечь средства бюджета Первомайского района для реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- ликвидировать кредиторскую задолженность предприятий ЖКХ за потребленные  газ, уголь и электроэнергию;

- привлечь денежные средства инвесторов.

# 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

С учетом ограниченности средств бюджетов всех уровней поставленные в программе задачи будут решаться путем применения ресурсосберегающих материалов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств района, края, средств бюджетов сельских поселений, средств внебюджетных источников, средств предприятий ЖКХ, прочих источников;

- развитие различных форм партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в дополнение к бюджетным средствам, которые позволят снизить риск инвестирования.

При реализации программы планируется:

- проведение инвентаризации, реструктуризации и ликвидации кредиторской и дебиторской задолженности организаций ЖКХ, в частности теплоснабжающих предприятий, а также погашение долгов по межбюджетным отношениям;

- привлечение внутренних и внешних инвестиций, бюджетных средств района, направляемых на восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, их модернизацию, капитальный ремонт  и строительство;

- осуществление мер по повышению эффективности используемых ресурсов, снижению непроизводственных издержек в организациях ЖКХ;

- повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунальной сферы за счёт снижения затрат путём проведения работ по  модернизации оборудования;

- проведение единой технической политики на территории Первомайского района в области обеспечения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе замена технологического оборудования на более совершенное, реконструкция объектов теплоснабжения, срок амортизации которых истек.

# 3. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на реформирование и модернизацию объектов жилищно-коммунального комплекса, за счет средств бюджетов Первомайского района и Алтайского края;

Общий объем финансирования Программы 49112,9 тысяч рублей, в том числе: краевой бюджет – 23855,7 тысяч рублей

районный бюджет – 25257,2 тысяч рублей

# 4. Механизмы реализации программы

Реализация мероприятий программы предусматривает участие органов местного самоуправления, организаций ЖКХ (по согласованию), прочих инвесторов.

Администрация Первомайского района осуществляет:

- формирование нормативной правовой и методической базы реформирования жилищно-коммунального комплекса Первомайского района;

- софинансирование в пределах средств, определённых бюджетом, проведения работ по модернизации (реконструкция, капитальный ремонт объектов ЖКХ), привлечение частных инвестиций;

- организацию и проведение информационной работы среди населения по погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

- обеспечение контроля за реализацией программы.

# 5. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- выполнение программных мероприятий по реконструкции и модернизации объектов ЖКХ.

Выполнение мероприятий программы позволит осуществить модернизацию объектов  и обеспечит к 2014 году:

- снижение процента  износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение кредиторской задолженности к уровню прошлого года.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы приведены в приложении 2.

# 6. Организация выполнения Программы

Исполнителем Программы является  администрация Первомайского района Алтайского края, которая организует:

- мониторинг выполнения мероприятий Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год по объемам финансирования;

- анализ хода выполнения мероприятий Программы и внесение предложений по совершенствованию механизма ее реализации;

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

- подготовку документов для отбора проектов финансируемых в рамках Программы на очередной финансовый год.

# 7. Порядок финансирования мероприятий программы

Финансирование мероприятий программы за счёт средств районного бюджета осуществляется следующим образом:

- предприятия жилищно-коммунального хозяйства при условии выполнения мероприятий, включенных в программу, в срок до 10 числа следующего за отчётным месяцем составляют заявку с приложением акта выполненных работ и направляют в отдел по жилищно-коммунальному  и газовому хозяйству администрации Первомайского района для проверки;

- отдел по жилищно-коммунальному и газовому хозяйству администрации Первомайского района после соответствующей проверки документов на предмет соответствия перечня выполненных мероприятий и заявленной суммы формируют для  комитета по финансам, налоговой и кредитной политике бюджетную заявку для финансирования;

- финансирование производится за счёт средств районного бюджета;

- гашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса за газ и электроэнергию за счёт средств районного бюджета производится при наличие необходимых платежных документов в соответствии с заключенными соглашениями об обеспечении исполнения обязательств;

- финансирование производится через администрацию Первомайского района по статье расходов: «Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Первомайского района на 2011-2013 годы»;

# 8. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Первомайского района.

Приложение 1 к муниципальной целевой программе Перечень основных мероприятий программы № п/п Мероприятие Срок реали-зации Исполнитель Единица измерения Коли-чество Источник финансирования Сумма затрат по годам, тыс. рублей Сумма затрат всего, тыс. рублей 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 1.1. Строительство модульной газовой котельной с.Первомайское 2011- 2012 Комитет по строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству администрации района объект 1 бюджет местный (20%) - бюджет краевой (80%) - 1 000 19855,7 3964 - 24819,7 1.2. Проектирование строительства модульной газовой котельной п.Сибирский 2013 Комитет по строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству администрации района объект 1 краевой бюджет (100%) - - 4000 4000 1.3. Ремонт кровли газовой котельной с.Логовское 2012 Комитет по строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству администрации района объект 1 местный бюджет (100%) - 500 - 500 1.4. Ремонт дымовой трубы газовой котельной с.Северное 2011 Комитет по строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству администрации района объект 1 местный бюджет (100%) - 240 - 240 1.5. Содержание и техническое обслуживание бесхозяйных сетей тепло-водо-электроснабжения, обслуживающих объекты соцкультбыта и жилой фонд 2011-2012 Комитет по строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству администрации района объект местный бюджет (100%) - 2500 - 2500 1.6. Строительство ЛЭП ВЛ-0,4кВ в с.Березовка по улицам: Майская, Целинная, Октябрьская. 2011 Комитет по строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству администрации района объект 1 местный бюджет (100%) 2814 - - 2814 1.7. Оформление правоустанавливающих документов на объекты жилищно-коммунального хозяйства района 2012-2013 Комитет по строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству администрации района 1000 1000 2000 Всего затрат по п. 1 23669,7 8204 5000 36873,7 2. Погашение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ за газ и потребленную электрическую энергию 2.1. Погашение кредиторской задолженности в соответствии с соглашением об обеспечении исполнения обязательств за потребленную электроэнергию перед ОАО «Алтайэнергосбыт» 2011- 2012 Комитет по строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству администрации района бюджет района (90%), собственные средства предприятий ЖКХ (10%) - 4966,282 - 4966,282 2.2. Погашение кредиторской задолженности за транспортировку газа на основании договора о предоставлении муниципальной гарантии 2011- 2012 бюджет района (90%), собственные средства предприятий ЖКХ (10%) - 713,836 - 713,836 2.3. Погашение кредиторской задолженности за газ в соответствии с соглашением об обеспечении исполнения обязательств 2011- 2012 бюджет района (90%), собственные средства предприятий ЖКХ (10%) - 6559,082 - 6559,082 Всего затрат по п. 2 - 12239,2 - 12239,2 Итого затрат по Программе 23669,7 20443,2 5000 49112,9

Приложение 2

к муниципальной целевой программе

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикаторов по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Снижение кредиторской задолженности к уровню прошлого года | % | 40 | 50 | 100 |
| Снижение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 3 | 3 | 3 |