АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Жилинский сельсовет Первомайского района Алтайского края 2020 – 2025 годы»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Жилинского сельсовета Первомайского района

Отчетный  период – 12 месяцев 2022 года

Дата составления отчета – 7 февраля 2023 года

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Жилинский сельсовет Первомайского района Алтайского края 2020 – 2025 годы»

Муниципальная программа Администрации Жилинского сельсовета

Первомайского района Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Жилинского сельсовета Первомайского района Алтайского края на период 2020 – 2025 годы» (далее – Программа) утверждена  постановлением Администрации  Жилинского сельсовета Первомайского района  от 02.02.2020 г. № 3.

Программа размещена на официальном сайте Администрации Жилинского сельсовета Первомайского района Алтайского края - https://www.perv-alt.ru/selsovety/zhilinskiy.

Цель и задачи программы – достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Жилинском сельсовете Первомайского района Алтайского края;

- Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- Широкая пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов МО Жилинский сельсовет Первомайского района Алтайского края;

- Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за воду, топливо и электрическую энергию.

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2022 год планировались средства местного бюджета в  объеме 375,0 тыс. руб.

Использование  бюджетных средств

на реализацию мероприятий Программы в 2022 году.

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Объем бюджетных ассигнований, т. руб. | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Жилинский сельсовет Первомайского района Алтайского края 2020 – 2025 годы» | х | х | х | х |
| 1 | Организационные мероприятия | Промывание системы теплоснабжения | Промывание системы теплоснабжения |  |  |
| 2 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | Не выявлено |  |  |
| 3 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения, проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения |  |  |
| 4 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий |  | Сведения о достижении целевых показателей прилагаются |  |  |
| 5 | Ремонт электропроводки, замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие. | 1,0 | 0,1 | 10,0 |  |
| 6 | Замена входной деревянной двери в здании КДЦ на утепленную пожаростойкую металлическую дверь | 34,0 | 34,0 | 100,0 |  |
| 7 | Замена в здании администрации сельсовета деревянных окон на пластиковые стеклопакеты в количестве 16 штук. | 340,0 | 340,0 | 100,0 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе | 375,0 | 374,1 | 99,8 |  |

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тонн | 6,10 | 6,60 | 6,60 |  |
| 2 | Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО всего | кВтч | 3525,0 | 5270,0 | 3205,0 |  |
| 3 | Объем потребления холодной воды МО всего | куб.м. | 34,153 | 65,000 | 27,000 |  |
| 4 | Объем потребления тепловой энергии МО всего | Гкал. | 93,566 | 96,579 | 100,184 |  |
| 5 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 3525,0 | 5270,0 | 3205,0 |  |
| 6 | Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 34,153 | 65,000 | 27,000 |  |
| 7 | Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Тыс. Гкал. | 93,566 | 96,579 | 100,184 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.