**Комплексная программа**

**социально-экономического развития**

**МО Северный сельсовет в 2022 – 2027 г.г.**

 *В течении 2018-2022 годов был решен ряд глобальных проблем, определяющие дальнейшую деятельность администрации Северного сельсовета:*

*- при содействии администрации Первомайского района погашена кредиторская задолженность на сумму более 1,5млн.рублей;*

*- при организационной поддержке администрации Первомайского района решен вопрос по локации Северного сельсовета, что позволило сократить расходы на содержание аппарата администрации, решить проблему теплового режима в ДК пос. Северный;*

*- организована работа филиала МФЦ;*

*- приобретён автомобиль, что позволило расширить круг вопросов, решаемых администрацией сельсовета, усилить взаимодействие с населением малых сел;*

*- восстановлен пожарный автомобиль ЗИЛ – 131.*

**ДОРОГИ**

 *Отсыпка щебнем дорожного полотна – часть улицы Центральная в с. Новокраюшкино; засыпка дорожных ям щебнем: ул. Юбилейная 10-20 тонн, перекрёсток ул. Юбилейная – 60 тонн, ул. Коммунистическая, 5-20 тонн; отсыпка строительным мусором (щебень от разборки кирпичных стен) ул. Коммунистическая, ул.40 лет Победы в пос. Северный; ул.Центральная с. Новокраюшкино; грейдирование – ул. Юбилейная,40 лет Победы, Полевая, Садовая, Молодёжная, Горького в пос. Северный; ул. Школьная, Ленина в с.Новокраюшкино; ул. Молодёжная в с. Лебяжье*

2023 - пос. Северный:

 ул. Горького – асфальт, краевая программа «Качественные и безопасные дороги Алтайского края»

 ул. Ленина – асфальт-гранулят, ППМИ

2024 – с. Лебяжье – разворотное кольцо возле остановочного павильона,

 отсыпка щебнем -ППМИ

2025 – с. Новокраюшкино ул. Центральная - до почтового отделения

 доложить щебень

2026 – подъезды к д/саду, школьному гаражу – отсыпка щебнем, ППМИ

2027 – ул. Коммунистическая - участок дороги: ул. Ленина – памятник;

 пешеходный переход (зебра) ул. Ленина,17

**ВОДОСНАБЖЕНИЕ**

 *Строительство новой скважины в с. Новокраюшкино, строительство новой скважины в с. Лебяжье, промывка системы водоснабжения в пос.Северный, ремонт водопровода в пер. Аптечный*

2023 – обследование водонапорной башни на ул. Лесная;

 ремонт водонапорной башни ул. К. Маркса

 промывка системы водоснабжения в с. Лебяжье

2024 – обустройство новой скважины в пос. Северный

2025 – промывка , хлорирование водонапорной башни ул. Юбилейная

2026 - промывка, хлорирование водонапорной башни ул. Лесная

2027 - промывка, хлорирование водонапорной башни ул. Островского,

 промывка водопроводной системы в пос.Северный

**БЛАГОУСТРОЙСТВО**

 *Установка более 60 прожекторов уличного освещения в трёх селах сельсовета, обустройство 2-х остановочных павильонов, ремонт остановочного павильона в с. Лебяжье, установка прожектора для его освещения; ремонт часовни на кладбище пос.Северный ( покраска стен, замена крыльца, креста и др. )*

2023 - создание комиссии по благоустройству при администрации

 Северного сельсовета, разделение территории трех сел на участки.

 Закрепление определенных участков за депутатами, Советом

 Ветеранов;

 – разработка ген.плана благоустройства центральной части

 пос.Северный (ДК, мемориал, детская площадка, аллея, участок

 дороги ул. Коммунистическая)

2025 – строительство детских площадок в с. Лебяжье,

 с. Новокраюшкино- ППМИ

2026 – Кафе

**СВЯЗЬ, ПОЧТА**

 *Ввод в строй мачты сотовой связи в с. Новокраюшкино. Открытие отделения почтовой связи в пос. Северный.*

2023 – ввод в строй мачты сотовой связи в с. Лебяжье

2023 - решение вопроса о возможности оплаты коммунальных услуг

 жителей с. Лебяжье на своей территории

**КУЛЬТУРА**

2023 - организовать работу клуба в с. Новокраюшкино

**МЕДИЦИНА**

 *Ремонт крыши с частичной заменой шифера. Остекление. Ремонт фасада здания амбулатории в пос. Северный.*

 *Ремонт крыши, навесов, остекление, покраска фасадов, окон в ФАПе и почтовом отделении в с. Новокраюшкино. Прокладка водопровода.*

2024- ремонт ФАПА в с. Лебяжье

**ОБРАЗОВАНИЕ**

 *Строительство спортивной площадки на территории Северной СОШ по программе ППМИ.*

 2023 - Северная средняя общеобразовательная школа - ремонт оборудования в спортивном зале.

 2024 - При наличии инициативы и актуальности рассмотреть вопрос об

 установке на территории школы дополнительных спортивных

 сооружений.

**Д/САД**

 *Ремонт игрового домика*

2024 – при содействии населения – ремонт детских игровых комплексов

**ТКО**

*Установка более 50 контейнеров для сбора ТКО в трёх селах Северного сельсовета, установка и размещение дополнительных контейнеров.*

2023 - частичное обустройство площадок под контейнеры

 - решение вопроса о разделенном сборе мусора

**СПОРТ**

 *Участие в Спартакиаде Первомайского района 2022года*

 2023 - вовлечение жителей сельсовета в активное занятие спортом

 2027 Курирование депутатским корпусом участие жителей сельсовета в

 районных спартакиадах.

**ГАЗИФИКАЦИЯ**

*Оказание содействия жителям в решении организационных вопросов при подключении квартир и домовладений к газораспределительной сети*

2023 - оказание содействия жителей участвующих в программе

2026 догазификации.

 - Установка модульной газовой котельной на территории Северной

 средней общеобразовательной школы-программа «Обеспечение населения Алтайского края жилищно – коммунальными услугами»