# **АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |
| 01.10.2024 | № | 1598 |
| г. Новоалтайск |
|  |
| Об утверждении отчета «О бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 9 месяцев 2024 года» |  |  |
|  |  |

В соответствии с пп.1 п.4 ст.19 решения Первомайского районного Собрания депутатов от 27.06.2023 № 38 «Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в Первомайском районе» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый отчет «О бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 9 месяцев 2024 года».

2. Направить данное постановление в Первомайское районное Собрание депутатов и контрольно-счетную палату Первомайского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Первомайского района Евсеенкову Е.А.

#### Глава района Ю.А. Фролова

Евсеенкова Е.А.

2 23 46

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Первомайского района

 от 01.10.2024 № 1598

ОТЧЕТ

 о бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 9 месяцев 2024 года

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План на 2024 год  | Исполнено на 01.10.2024 | % испол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство газовой котельной по ул. Школьной, с. Зудилово | 12 772,6 | 8 658,2 | 67,8 |
| 2 | Строительство газовой котельной по ул. Совхозная, с. Зудилово | 7 789,5 | 208,1 | 2,7 |
| 3 | Строительство газовой котельной по ул. Центральная, с. Баюновские Ключи | 7 210,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Второй этап по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Система теплоснабжения (газовая котельная) Первомайский район, с. Березовка, ул. Северная, 38» | 3 471,0 | 3 471,0 | 100,0 |
| 5 | Газификация Первомайского района | 3 206,8 | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО** | **34 450,4** | **12 337,3** | **35,8** |