Постановление от 15.6.2021 № 661 о внесении изменений в постановление администрации Первомайского района от 29.09.2020 № 1156

ПОДПРОГРАММА №3

«Газификация Первомайского района на 2021 - 2025 годы»

Паспорт подпрограммы №3

«Газификация Первомайского района» на 2021 - 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел капитального строительства администрации Первомайского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Первомайского района, физические и юридические лица, осуществляющие деятельность по проектированию и строительству объектов газификации (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | -дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципального образования Первомайский район;-увеличение объема потребления природного газа;повышение качества жизни населения края |
| Задачи подпрограммы | газификация объектов муниципальной и частной собственности, частных и многоквартирных домовладений |
| Перечень мероприятий подпрограммы | -проектно-изыскательские работы;- строительство трубопроводов природного газа;-газификация жилищного фонда;-перевод котельных на природный газ. |
| Показатели подпрограммы | -уровень газификации территории района природным газом;-протяженность трубопроводов природного газа;-количество газифицированных квартир;  -количество котельных, работающих на природном газе. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 3 «Газификация Первомайского района» на 2021 - 2025 годы» (далее – «подпрограмма №3») за счет всех источников финансирования – 529 890,76 тыс. руб., из них:в 2021 году – 108 399,8 тыс. руб.;в 2022 году – 105 388,4 тыс. руб.;в 2023 году – 52 000,0 тыс. руб.;в 2024 году – 49 000,69 тыс. руб.;в 2025 году – 215 101,87 тыс. руб.средства краевого бюджета – 502 902,45 тыс. руб., из них:в 2021 году – 102 486,0 тыс. руб.;в 2022 году – 100 118,98 тыс. руб.;в 2023 году – 49 400,0 тыс. руб.;в 2024 году – 46 550,66 тыс. руб.;в 2025 году – 204 346,81 тыс. руб.средства местного бюджета– 26 500,51 тыс. руб., из них:в 2021 году – 5 426,0 тыс. руб.;в 2022 году – 5 269,42 тыс. руб.;в 2023 году – 2 600,0 тыс. руб.;в 2024 году – 2 450,03 тыс. руб.;в 2025 году – 10 755,05 тыс. руб.внебюджетные источники – 487,8 тыс. руб., из них:в 2021 году – 487,8 тыс. руб.;в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;в 2025 году – 0,00 тыс. руб.Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Первомайского районного собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |
|  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение доли населенных пунктов района, обеспеченных природным газом, до 14,4%;увеличение протяженности трубопроводов природного газа на 91,69 км, в том числе по годам:в 2021 году - на 11,0 км;в 2022 году - на 16,44 км;в 2024 году - на 7,04 км;в 2025 году - на 57,21 км.увеличение количества газифицированных квартир на 2 282 ед., в том числе по годам:в 2021 году - на 256 ед.;в 2022 году - на 718 ед.;в 2024 году - на 444 ед.;в 2025 году - на 864 ед.увеличение количества котельных, работающих на природном газе, на 16 ед., в том числе по годам:в 2021 году - на 1 ед.;в 2022 году - на 6 ед.;в 2023 году - на 3 ед.;в 2024 году - на 4 ед.;в 2025 году – на 2 ед.увеличение численности населения, обеспеченного природным газом, на 6 846 человек |
|  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

подпрограммы №3

Для населения, проживающего в секторе индивидуальной жилой застройки, использование природного газа является способом повышения комфортности бытовых условий, так как современное газовое оборудование обеспечивает поддержание в автоматическом режиме необходимой температуры в доме, позволяет иметь горячее водоснабжение круглый год.

Газификация района развивается значительными темпами.

Работы по проектированию и строительству газораспределительных объектов и сооружений на них осуществляются на территории населенных пунктов района. В настоящее время природный газ подается 23 населенным пунктам района, в том числе Акулово, Боровиха, Казачий, Баюновские Ключи, Бобровка, Лесной, Жилино, Журавлиха, Зудилово, Логовской, Новоберезовка, Первомайское, Повалиха, Санниково, Фирсово, Северный, Лебяжье, Сибирский, Сорочий Лог, Березовка, Новый, Бажево и Солнечный. Общая численность населения, использующего природный газ, составляет порядка 40,5 тыс. человек.

Всего с начала газификации построено около 927,1 км газораспределительных сетей, газифицировано 11566 квартир и индивидуальных домовладений, переведены на газ 124 котельных.

Принятие мер по дальнейшей газификации позволит повысить востребованность района в сфере туризма, а также привлечь в экономику района сторонних инвесторов.

Схема газоснабжения Алтайского края предусматривает газификацию Первомайского района, а также ряд городов и районов Алтайского края.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации района, требуется системный подход с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов.

1. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной подпрограммы №3

2.1. Приоритетные направления реализации муниципальной подпрограммы №3

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Алтайского края и Первомайского района является газификация.

Природный газ - это экологически чистый, недорогой универсальный источник энергии.

Перевод на природный газ котельных и частных домовладений в населенных пунктах района качественно изменил экономическую и социальную ситуацию территорий, обеспечил более надежное электроснабжение и теплоснабжение района.

Алтайский край не имеет на своей территории собственных энергоресурсов: уголь, мазут и сжиженный газ доставляется в край и район из других регионов. Газификация снижает затраты потребителей на приобретение топлива, при этом предприятия получают возможность отказаться от складского хозяйства, механизмов по подготовке топлива и шлакоудаления, в результате чего повышается автоматизация и культура труда.

2.2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы №3

Целью подпрограммы №3 является дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории района, увеличение объема потребления природного газа, повышение качества жизни населения края.

Достижение дальнейшего развития газификации района возможно при условии выполнения газификации объектов муниципальной и частной собственности, частных и многоквартирных домовладений.

* 1. Конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы №3

В результате реализации подпрограммы №3 к концу 2025 года предполагается:

увеличение доли населенных пунктов района, обеспеченных природным газом, до 14,4%;

увеличение протяженности трубопроводов природного газа на 91,69 км;

увеличение количества газифицированных квартир на 2 282 ед.;

увеличение количества котельных, работающих на природном газе, на 16;

увеличение численности населения, обеспеченного природным газом,
 на 6 846 человек.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы №3

Сроки реализации муниципальной программы с 2021 по 2025 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

1. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной подпрограммы №3

Проведение проектно-изыскательских работ; строительство трубопроводов природного газа; газификация жилищного фонда; перевод котельных на природный газ.

1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной подпрограммы №3

Финансирование мероприятий подпрограммы №3 осуществляется за счет средств краевого и местных бюджетов, средств организаций и граждан.

Общий объем финансирования подпрограммы №3 в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования – 529 890,76 тыс. руб., из них:

в 2021 году – 108 399,8 тыс. руб.;

в 2022 году – 105 388,4 тыс. руб.;

в 2023 году – 52 000,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 49 000,69 тыс. руб.;

в 2025 году – 215 101,87 тыс. руб.;

средства краевого бюджета – 502 902,45 тыс. руб., из них:

в 2021 году – 102 486,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 100 118,98 тыс. руб.;

в 2023 году – 49 400,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 46 550,66 тыс. руб.;

в 2025 году – 204 346,81 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 26 500,51 тыс. руб., из них:

в 2021 году – 5 426,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 5 269,42 тыс. руб.;

в 2023 году – 2 600,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 2 450,03 тыс. руб.;

в 2025 году – 10 755,05 тыс. руб.

внебюджетные источники – 487,8 тыс. руб., из них:

в 2021 году – 487,8 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2024 году –0,00 тыс. руб.;

в 2025 году –0,00 тыс. руб.

Денежные средства, выделяемые на реализацию подпрограммы №3, определены, исходя из потребности введения в действие объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры сел, из фактической стоимости строительства единицы мощности и с учетом капитальных вложений на строительство объектов газификации, освоенных в предшествующие годы.

Принцип софинансирования подпрограммы №3 за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую результативность мероприятий подпрограммы №3.

[Объемы](#Par12411) финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы №3, представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

1. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы №3

Механизм реализации подпрограммы №3 базируется на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, администрации Первомайского района, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы №3.

Координатором подпрограммы №3 является администрация Первомайского района.

Исполнителем подпрограммы №3 является Администрация Первомайского района (далее – «администрация района»), участниками – администрация Первомайского района, комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, отдел копитального строительства администрации Первомайского района, ресурсоснабжающие организации.

Взаимодействие Минстроя и органов местного самоуправления района и поселений осуществляется путем заключения соответствующих соглашений.

Администрация района осуществляет:

обеспечение реализации мероприятий за счет средств районного бюджетов;

мониторинг за ходом и эффективностью реализации подпрограммы №3;

подготовку информации и отчетов о выполнении подпрограммы №3;

подготовку предложений по корректировке подпрограммы №3;

совершенствование механизма реализации данной подпрограммы;

контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию подпрограммы №3, своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий подпрограммы №3.

Исполнитель подпрограммы №3 и ее участники осуществляют согласованные действия при реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых из краевого и местных бюджетов на реализацию подпрограммы №3 «Газификация Первомайского района» на 2021 - 2025 годы» муниципальной программы Первомайского района «Обеспечение населения Первомайского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2025 годы.

1. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы №3

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых входе реализации результатов, целесообразности, адресности использования средств районного бюджета их целевому назначению. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется согласно приложению 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Первомайского района от 20.05.2014 года
№ 1074.