# **АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 12.10.2021 | № | | | 1172 |
| г. Новоалтайск | | | | |
|  | | | | |
| Об утверждении сводного отчета «Об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за 9 месяцев 2021 года» | |  |  | |
|  | |  | | |

В соответствии со статьей 4 Порядка формирования и использования средств муниципального дорожного фонда муниципального образования Первомайский район, утвержденного решением Первомайского районного Собрания депутатов от 30.10.2018 № 98 постановляю:

1. Утвердить прилагаемый сводный отчет «Об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за 9 месяцев 2021 года».

2. Настоящее постановление направить в районное Собрание депутатов и контрольно – счетную палату Первомайского района.

3. Настоящее постановление разместить на официальном интернет-сайте www. perv-alt.ru администрации района.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

#### Глава района А.Е. Иванов

#### 

Евсеенкова Е.А.

2 23 46

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Первомайского района

от 12.10.2021 № 1172

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда за 9 месяцев 2021 год

Раздел 1.

Расходование средств муниципального дорожного фонда по направлениям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | № строки | За отчетный период, тыс.руб. |
| Остаток средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2020 | 00 | 0 |
| Поступление средств за отчетный период – всего (сумма строк 02 – 04) | 01 | 20154,8 |
| в том числе на: |  |  |
| акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 02 | 8108,2 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | 03 | 5712,4 |
| налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет | 04 | 6334,2 |
| Израсходовано средств (кассовое исполнение) за отчетный период – всего (сумма строк 06 – 13) | 05 | 17943,1 |
| в том числе на: |  |  |
| капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к муниципальной собственности и искусственных сооружений на них | 06 | 5804,0 |
| проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к муниципальной собственности | 07 |  |
| капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 08 |  |
| оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними | 09 |  |
| приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | № строки | За отчетный период, тыс.руб. |
| проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения <1> | 11 |  |
| содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к муниципальной собственности | 12 | 12139,1 |
| иные мероприятия, направленные на улучшение технических характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них | 13 |  |
| Остаток средств муниципального дорожного фонда на отчетную дату (строки 00 + 01 - 02) | 14 | 2211,7 |

Раздел 2.

Результаты использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | № строки | Единица измерения | За отчетный период на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с формой статотчетности № 3-дг (мо) на начало периода | 01 | км | 954,5 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен капитальный ремонт | 02 | км |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен капитальный ремонт | 03 | % |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт <2> | 04 | км |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт | 05 | % |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по проектированию | 06 | км |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, по проектированию | 07 | % |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | № строки | Единица измерения | За отчетный период на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по строительству | 08 | км |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, по строительству | 09 | % |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по реконструкции | 10 | км |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, по реконструкции | 11 | % |  |
| Общая протяженность отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 12 | км |  |
| Доля протяженности отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 13 | % |  |
| Общая протяженность оформляемых в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14 | км |  |
| Общее количество приобретенной дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения <3> | 15 | шт | 1 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к муниципальной собственности по содержанию <4> | 16 | км | 6148,3 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к муниципальной собственности по содержанию | 17 | % | 644,14 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений, в части которых выполнены иные мероприятия, направленные на улучшение технических характеристик <5> | 18 | км |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | № строки | Единица измерения | За отчетный период на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений, в части которых выполнены иные мероприятия, направленные на улучшение технических характеристик | 19 | % |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с формой статотчетности № 3-дг (мо) на конец периода | 20 | км | 954,5 |

Раздел 3.

Аналитическая справка

<2> Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в северо - восточной зоне Алтайского края с. Бобровка- 0,7 км на сумму 5770,1 тыс. рублей.

<3> Поставка и установка 1 знака в Зудиловском сельсовете.

<4> Мероприятия, проводимые по содержанию автомобильных дорог:

1) Очистка дорог от снега общая протяженность данных работ составила всего 4145,0 км, в том числе по сельсоветам:

Акуловский сельсовет 124 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Бобровский сельсовет 171,0 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Боровихинский сельсовет 33,0 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Жилинский сельсовет 161,0 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Журавлихинский сельсовет 211,2 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Зудиловский сельсовет 346,6 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Логовской сельсовет 374,0 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Первомайский сельсовет 380,3 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Рассказихинский сельсовет 245,9 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Санниковский сельсовет 1132,4 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету; уборка наледи 7,7 км

Северный сельсовет 197,5 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Сибирский сельсовет 435,0 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Сорочелоговской сельсовет 86,9 км по всем населенным пунктам, относящимся к данному сельсовету;

Солнечный сельсовет 238,5 км по всему селу;

2) Грейдирование дорог общая протяженность данных работ составила всего 422,6 км , в том числе по сельсоветам:

Акуловский – 5,8 км

Березовский – 15,0 км

Бобровский – 257,9 км

Жилинский – 21,0 км

Зудиловский – 12,6 км

Логовской – 7,5 км

Первомайский – 22,2 км

Рассказихинский – 7,0 км

Санниковский – 15,5 км

Сибирский – 20,5 км

Сорочелоговской – 18,0 км

Солнечный – 19,6 км

3) Иные мероприятия по содержанию дорог (отсыпке дорог гранулятом, ямочный ремонт, скашивание травы) общая протяженность данных работ составила всего 168,7 км, в том числе по сельсоветам:

Акуловский – 0,9 км

Боровихинский – 75,0 км

Сибирский – 71,8 км

Сорочелоговской – 21,0 км

Администрация района – 1303,7 км чистка снега на территории Первомайского района в следующих сельсоветах: Баюновоключевской, Березовский, Новоберезовский, Повалихинский.

Выполнение работ по грейдированию и восстановлению профиля автомобильных дорог в Повалихинском, Берёзовском, Баюновоключевском сельсоветах – 108,3 км.

Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации улично-дорожной сети с. Бобровка, ул. Ленина сумму 40,0 тыс. руб.

Оплата кредиторской задолженности за 2019 год администрацией района:

Муниципальный контракт Ф.2018.688771 от 09.01.2019, ООО «Коммунальное хозяйство» за выполнение работ по очистке автомобильных дорог от снега на территории Первомайского района на сумму 864,2 тыс. руб.