- АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 26.08.2024 |  | 355-р |
| --- | --- | --- |
| г. Новоалтайск |  |  |

В соответствии  с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1.Утвердить план обустройства пешеходных переходов расположенных на территории Первомайского района на 2024 год (прилагается).

2. Разместить данный план на официальном интернет-сайте (www.perv-alt.ru) администрации Первомайского района.

3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы администрации района по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству Евстратова А.А.

Глава района                                                                                      Ю.А. Фролова

Есипенко Ю.С.

2 31 07

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Первомайского района

«   » августа 2024   №

ПЛАН

на 2024 год по обустройству и приведению  пешеходных переходов в Первомайском районе

| №п/п | Наименование объекта | Виды работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Акуловская СОШ» ул. Озерная, 28 | - Обновление разметки; - Установка ограждения; - Установка дорожных знаков (обновление). | III квартал 2024 года |
| 2. | МБОУ «Бобровская СОШ» ул. Ленина, 16 А | 1) Обновление разметки | III квартал 2024 года |
| 3. | МКОУ «Жилинская СОШ» ул. Ленина,53 | - Обновление разметки - Установка дорожных знаков | III квартал 2024 года |
| 4. | МБОУ «Зудиловская СОШ» ул. Школьная, 53 | - Обновление разметки - Установка дорожных знаков | III квартал 2024 года |
| 5. | МБОУ «Первомайская СОШ» ул. Молодежная, 35 | 1) Обновление разметки | III квартал 2024 года |
| 6. | МБОУ «Сибирская СОШ» ул. Молодежная, 6 | 1) Обновление разметки | III квартал 2024 года |
| 7. | МБОУ «ЖуравлихинскаяСОШ» ул. Школьная, 25 | 1) Установка дорожных знаков; 2) Обновление разметки | III квартал 2024 года |
| 8. | МБОУ «Северная СОШ» ул. Школьная, 14 | 1) Обновление разметки | III квартал 2024 года |
| 9. | МБОУ «Баюновоклечевская СОШ» ул. Центральная, 27 А | 1) Обновление разметки | III квартал 2024 года |