Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению

в Первомайском районе Алтайского края по состоянию на 01.07.2021 год

| № | Вид экономической деятельности | Наименование проекта |  | Инициатор проекта | Общая стоимость реализации тыс. руб. |  | Сроки реализации проекта |  | Проект заявлен впервые (да/нет) |  | Освоено средств в стоимостном выражении |  |  | План финансирования в 2021 году | Создание рабочих мест |  |  | Стадия реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего за период реализации |  | За отчетный период |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  |
| 1 | Розлив воды | Строительство завода по розливу воды и морсов в с. Зудилово |  | ООО «АлтайТаргет» | 175 000 |  | 2019-2024 |  | да |  | 26 000 |  | 1 000 | 1 000 | 0 | 28 |  | Куплен земельный участок, посажен сад. Разрабатывается проект завода. Поданы заявки на технологическое подключение |  |  |
| 2 | Сельское хозяйство | Строительство завода по переработке мяса и молока в с. Рассказиха |  | ООО «Яромакс» | 400 000 |  | 2017-2025 |  | да |  | 204 000 |  | 4 000 | 35 000 | 15 | 57 |  | Построен завод по переработке мяса и молока, введен в эксплуатацию кондитерский, салатный цех, цех по производству мясных полуфабрикатов, холодильная камера для хранения готовой продукции, столовая для сотрудников на 24 места. Введен в эксплуатацию цех по производству молочной продукции и сыров .В 2021 году начато строительство овощехранилища площадью 500 кв.м. Закуплены и ввозятся строительные материалы. |  |  |
| 3 | Сельское хозяйство, туризм | Строительство фермы, закуп поголовья в с. Зудилово |  | ООО «КФХ «ЭкоФерма» | 43 000 |  | 2019-2021 |  | да |  | 13 000 |  |  |  |  | 15 |  | Куплен земельный участок, ведется закуп поголовья, сельхозтехники. Перевели объект на физ.лицо. Данных нет |  |  |