П Л А Н

создания необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры на территории

Первомайского района, необходимой для инвесторов

на 2019-2023 годы

| № п/п | Объект инфраструктуры | Финансиро-вание проекта, тыс.руб. | Срок реализа-ции | Этап подготовки строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газификация |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство модульных газовых котельных в с.Акулово, п.Северный. | 1 050,0 (в т.ч. ВИ- 900,0) | 2018-2020 | Проектно-изыскательские работы. Подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования. |
|  | Проектирование и строительство газораспределительных сетей в селах района. | 83 016,0- МБ | 2019- 2020 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования. |
|  | Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная, Центральная в с. Б-Ключи (9,7 км, 149 кв.) | 660,0-МБ | 2019 |  |
|  | Газификация котельных, ежегодно 4 ед. | 500,0 - ВИ | 2016-2018 | Подготовка технического задания, перевод котельных на природный газ. |
|  | Распределительный газопровод от ГРП-8, ГРП-9, ГРП-10, ГРП-11 в с. Бобровка | 47 100,0 (ФБ- 26 700, 0; КБ -10 800,0 МБ – 600,0, ВИ 9 000,0) | 2020 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования. |
|  | Распределительный газопровод от ГРП-3 п. Лесной (11,19км, 338кв) | 21 200,0 (ФБ- 11 700, 0; КБ -4 700,0 МБ – 300,0, ВИ 4 5000,0) | 2020 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования. |
|  | Газоснабжение жилых домов в с. Санниково (9,46км, 320 кв) | 25 000,0 (ФБ- 13 300, 0; КБ -5 300,0 МБ – 400,0, ВИ 6 000,0) | 2020 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования. |
|  | Распределительный газопровод на территории Боровихинского сельсовета (46,6км,754 кв.) | 57 480,0 (ФБ- 40 230, 0; КБ -16 100,0 МБ – 1 150,0, ВИ-0) | 2020 | Проектно-изыскательские работы, подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования. |
| 2. | Водоснабжение |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения на территориях 3 сельсоветов (Первомайский, Повалихинский, Зудиловский). | 417 000,0 (в т.ч. ВИ -17 375,0) | 2015- 2020 | Подготовка и утверждение схемы водоснабжения, замена изношенных водопроводных сетей. |
|  | Проектирование и строительство водозабора и водопроводных сетей в с. Санниково и с.Фирсово | 3 600,0 (в т.ч. ВИ- 2 800,0) | 2015-2020 | Проектно-изыскательские работы. Подготовка и утверждение схемы водоснабжения. |
|  | Реконструкция полей фильтрации. | 650,0 -ВИ | 2017- 2020 | Подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования. |
|  | Замена водопровода в с. Берёзовка | 890,1 | 2019-2023 | Разработка проектно-сметной документации. |
|  | Промывка канализационных сетей в с. Берёзовка | 475,8 | 2019-2023 | Разработка проектно-сметной документации. |
|  | Ремонт кровли КНС в с. Берёзовка | 14,1 | 2019 | Разработка проектно-сметной документации. |
|  | Ремонт здания КНС в с. Берёзовка | 7,7 | 2019 | Разработка проектно-сметной документации. |
|  | Замена шибера на задвижку в с. Берёзовка | 24,5 | 2019 | Разработка проектно-сметной документации. |
| 3. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Модернизация, реконструкция котельных с использованием энергоэффективного оборудования в селах: Акулово, Б-Ключи, Боровиха, Жилино, Зудилово, Санниково, Северный, Сибирский, Первомайское. | 5 960,0 ( в т.ч. ВИ-4 910,0) | 2015- 2020 | Подготовка технического задания, конкурсных документов, определение источников финансирования. |
|  | Приобретение резервного подпитывающего насоса ВКС 2/26 для газовой котельной в с. Берёзовка | 35,0 | 2019 | Разработка проектно-сметной документации. |
|  | Замена автоматики КСУМ котла №2 на БУС - 14 для газовой котельной в с. Логовское | 120,0 | 2019 | Разработка проектно-сметной документации. |
|  | Приобретение резервного сетевого насоса 80/171-30/2 для газовой котельной в с. Берёзовка | 204,7 | 2020 | Разработка проектно-сметной документации. |
|  | Промывка теплообменника газовой котельной с. Сорочий Лог | 120,0 | 2021 | Разработка проектно-сметной документации. |
|  | Замена кирпичной кладки котла, Угольная котельная п. Правда, ул. Школьная, 8а | 78,8 | 2022 | Разработка проектно-сметной документации. |
|  | Восстановление (замена) теплоизоляции с. Берёзовка, ул. 40 лет Победы | 65,0 | 2023 | Разработка проектно-сметной документации. |
| 4. | Ремонт межпоселковых и внутрипоселковых автомобильных дорог. | 37 347,0 | 2016-2020 | Запланирован ремонт автомобильных дорог в с.Березовка (6,762 тыс.кв.м - за счет средств краевого бюджета). За счет средств районного бюджета планируется ремонт дорог в 5-и сельсоветах: Баюновоключевском, Жилинском (мост), Новоберезовском, Повалихинском, Сибирском. |
| Внебюджетные источники |
| 5. | Строительство завода по производству древесностружечных плит в п. Сибирский | 234 000,0 | 2016-2020 | Построена подготовительная площадка, начато строительство железнодорожного тупика. Проложены коммуникации: газ, водопровод, канализация. Введен в эксплуатацию 3-х секционный жилой дом. Введены объекты газоснабжения, котельная. |
| 6. | Строительство цеха по производству растительного масла в с. Боровиха | 32 700,0 | 2015-2019 | Оформлен земельный участок в долгосрочную аренду. Проектная документация готова и согласована, получены техусловия на электроснабжение. Установлена КТП и ЛЭП. |
| 7. | Строительство территориального комплекса жилищного строительства - микрорайон «Рощино» в с. Фирсово. | 5 000,0 | 2015-2019 | Построено 11 км газовых сетей (60%), построено 2,1 км дорог, 2,1 км - водопроводных сетей, построено 60% из запланированного объема линий электропередач. |
| 8. | Строительство базы отдыха «Берендей» в с. Зудилово | 61 200,0 | 2015- 2020 | Построен банный комплекс, обустроен водоем. Ведется строительство административно-развлекательного комплекса. На территории базы функционирует кафе. |

Инвестиционный уполномоченный                                                                                     Д.В. Шипунов

Бончук Татьяна Викторовна

2 31 39